BRIEF PROJEKTU

Nový web a logo — Překlady Vránová

soudni-anglictina.cz / czech-translator.eu

| Klient | Mgr. Daniela Vránová |
| --- | --- |
| Kontakt | daniela.vranova@seznam.cz · +420 604 750 796 |
| Domény | soudni-anglictina.cz, czech-translator.eu (registrátor FORPSI) |
| Nabídka | CN-2026-014, vystavena 27. 7. 2026, investice 18 000 Kč |
| Datum briefu | 3. 8. 2026 |

# Kontext a cíl projektu

Současný web běží na WordPressu s Elementorem a je dostupný na dvou doménách (soudni-anglictina.cz a czech-translator.eu), obě vedou na stejný obsah. Web je pomalý a má chyby v anglické verzi. Cílem není postavit dva weby, ale nahradit jeden nefunkční web jedním rychlým a přehledným řešením, které zůstane dostupné na obou stávajících adresách.

Důležité: cílem není přivést více poptávek. Paní Vránová má kapacitu z velké části naplněnou. Cílem je, aby web sám odpověděl na časté dotazy (co služba obnáší, co stojí, jaké jsou termíny) a aby k ní chodily poptávky od lidí, kteří už předem vědí, do čeho jdou. Web má šetřit její čas a zvyšovat kvalitu zakázek, ne jejich počet.

Poznámka: v poznámkách k projektu je zmíněný i opačně formulovaný cíl ("přivést více klientů"). Toto je potřeba s klientkou vyjasnit a sjednotit, protože nabídka CN-2026-014 stojí na filtrující, ne expanzní logice webu.

# Služby a obsah

## Co je potřeba změnit oproti současnému webu

- Literatura (překlady knih) se má z nabídky služeb vymazat — paní Vránová už tuto službu nedělá.

- Nově zdůraznit soudní ověřené překlady v digitální podobě (vedle svázaného/listinného překladu je to nyní běžná varianta, kterou chce na webu jasně nabízet).

- Rozlišit svázaný (listinný) překlad a digitální (elektronicky ověřený) překlad jako dvě jasně oddělené varianty služby.

- Paní Vránová již není členkou JTP (Jednoty tlumočníků a překladatelů) — tuto informaci/odznak je třeba z webu odstranit. Je pouze členkou komory (soudních tlumočníků a překladatelů).

- Nahradit označení "Konzultace" textem "Nezávazné nacenění (zdarma)" — jasnější a méně formální formulace pro první kontakt.

## Struktura webu (dle nabídky CN-2026-014)

- Samostatné podstránky pro jednotlivé služby: soudní překlady, tlumočení, (bez překladu knih).

- Sekce s cenami a orientačními termíny dodání, která odpoví na nejčastější dotazy místo klientky.

- FAQ sekce se strukturovanými daty pro dohledatelnost v Google AI Overview a ChatGPT (AEO).

- Dvě jazykové mutace: čeština a angličtina.

# Vizuální směr webu

## Reference, které se líbí

- lukas-kukla.cz — vlastní referenční projekt, líbí se dynamické zpracování.

- kolarova.legal — černobílá úvodní fotka působí čistě, přehledně a moderně; líbí se rozmístění ikonek. Poznámka: pro vlastní web preferuje modrou barvu místo černé.

- holubova.cz — líbí se video na pozadí (paternoster, podepisování, razítkování); některé záběry by ráda natočila sama, u ostatních zatím počítáme s royalty free videem (Pexels, Pixabay) bez obličejů.

## Reference, které se nelíbí

- holubova.cz jako celek — přijde jí to jako chaos, není hned jasné, co nabízejí.

- teya.com/cz — stejně jako výše, chaotický první dojem.

## Shrnutí požadavků na hero sekci a styl

- Moderní, dynamický web s videem na pozadí v hero sekci.

- Preferovaná barva: modrá (potvrzeno, k ověření finálního odstínu v návrhu).

- Zatím plánováno: fotka klientky vpředu (dle vzoru kolarova.legal), doladí se dle zpětné vazby po prvním náhledu.

- Video na pozadí: dočasně royalty free klipy bez obličejů, možnost nahradit vlastním natočeným videem později (paternoster, podepisování/razítkování jsou konkrétní scény, které chce).

# Logo — brief

## Stávající logo

Aktuální logo (viz obrázek přiložený k briefu) kombinuje modrý čtverec s bílým nápisem "PŘEKLADY", černý pruh s nápisem "VRÁNOVÁ" a černou siluetu ptáka/křídla nad nimi — motiv pravděpodobně odkazuje na příjmení Vránová (vrána).

## Co k logu řekla klientka

- Ze současného loga nemá osobní pocit — logo ji dostatečně nereprezentuje.

- Chce, aby nové logo působilo profesionálně, ale zároveň ne strojově/odosobněně.

- Chce upravit písmo (typografii).

- Chce pracovat s texturou a držet se motivu vrány — tedy zachovat symbolickou vazbu na příjmení, ale v propracovanější/modernější podobě než current siluetu.

- Logo musí fungovat i na vizitky (tisková podoba, ne jen web).

## Co zatím není vyjasněno — je třeba se doptat

- Zda chce zachovat motiv ptáka/vrány jako hlavní grafický prvek, nebo je otevřená úplně jinému směru.

- Konkrétní barevná paleta loga (zda navázat na modrou, kterou chce na webu, nebo logo pojmout barevně samostatně).

- Zda má nějaké logo jiné firmy nebo styl, který se jí líbí a mohl by posloužit jako reference.

- Rozsah dodávaných souborů odpovídá nabídce: plná barevná verze, samostatný symbol, jednobarevná černá a bílá varianta, zmenšená varianta pro malé velikosti, PNG s průhledným pozadím, vektory SVG a PDF, přehled barev v HEX a CMYK pro tiskárnu.

# Technické parametry (dle nabídky CN-2026-014)

- Nový web bez WordPressu a Elementoru, rychlé načítání, čisté URL.

- Web zůstává dostupný na obou stávajících adresách (soudni-anglictina.cz, czech-translator.eu), nic se nepřesměrovává.

- Technické SEO, meta tagy, sitemap.xml, strukturovaná data pro FAQ, Google Search Console, Google Analytics 4.

- Kontaktní formulář s notifikacemi na e-mail a ochranou proti spamu.

- Responzivní design optimalizovaný pro mobil, garance rychlosti načtení do dvou sekund.

# Harmonogram a proces

- Týden 1: doladění designu, návrh struktury podstránek ke schválení.

- Týden 2: vývoj webu, přepracování textů podle AEO principů, zapracování dodaných fotografií.

- Týden 3: zapracování zpětné vazby, testování na mobilu i desktopu, kontrola rychlosti.

- Týden 3-4: nasazení na produkci, nastavení Search Console a Analytics, předání přístupů.

Podmínka klientky: odsouhlasení designu a textů do 48 hodin, jinak se posouvá termín předání.

# Otevřené kroky k vyřešení

- Získat přístupové údaje k doméně soudni-anglictina.cz (FORPSI) — bezpečně, ne čistým textem emailem.

- Vyjasnit rozpor v cíli webu ("méně dotazů / kvalitnější poptávky" vs. poznámka "přivést více klientů").

- Doptat se na směr loga (viz otevřené otázky výše) před tvorbou návrhu.

- Potvrdit finální odstín modré a styl fotografie v hero sekci po prvním vizuálním náhledu.